CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES

“Cornelio Silva Argüello”

UNAN Managua, CUR Chontales

2025: “Eficiencia y Calidad   para seguir en victoria”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y SALUD

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN I AÑO, III SEMESTRE

TEMA

Desarrollo de un sistema de escritorio para la Farmacia “Vida Sana” en Juigalpa.

GRUPO 1

DOCENTES:

- José Jonathan Moreno Castro

- Joel Isidro Solano Duartes

- Yesenia Sobeyba Téllez Gómez

- María Jorlenis Ríos Pérez

- Saira María Urbina Cienfuegos

INTEGRANTES:

- Jasser Josafaph Bermúdez Suazo

- Ana Gabriela Irías Murillo

- Eduardo Jesús Gudiel González

- Francis Nallely Ayala Calero

Septiembre, 2025

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

Planificación SCRUM

Tabla de roles del equipo de desarrollo

| Rol | Nombre y Apellidos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product owner | Maria Aragón | Listar las necesidades y prioridades del producto y las toma decisiones sobre que se construye primero. |
| Scrum Master | Francis Ayala | Motivar al equipo de desarrollo para alcanzar los objetivos del proyecto. |
| DeveloPmet Team | Eduardo Gudiel Ana Irias Jasser Bermúdez | Desarrollar la lógica del sistema. Diseñar la interfaz del usuario, asegurando una experiencia visual y funcional adecuada. Probar las funcionalidades del sistema, identificar errores y verificar que el producto final cumpla con los requerimientos establecidos antes de su entrega. |
| Stakeholders | José Sequeira | Se encarga en observar los resultados de cada una de las acciones |

Requerimientos funcionales

| Requerimientos funcionales |  |
| --- | --- |
| N° | Descripción |
| 1 | Permitir registrar nuevos medicamentos, actualizar precios, eliminar productos obsoletos y consultar inventario. |
| 2 | Registrar y eliminar usuarios en el sistema. |
| 3 | Registrar ventas, hacer cálculos automáticos de totales, cambios y emitir facturas de ventas realizadas |
| 4 | Realizar actualizaciones con la nueva cantidad del producto y especificar qué usuario la realizó. |
| 5 | consultar la disponibilidad y ver los detalles del producto. |
| 6 | Generar reportes de productos, de ventas y que puedan ser exportados a pdf. |
| 7 | Iniciar sesión con el nombre, correo, rol y contraseña para poder acceder a los módulos del sistema. |

Historias de Usuario

| HU01– Gestión de Productos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Registrar, consultar, actualizar y eliminar medicamentos y productos disponibles |  |  |
| Para | Mantener un control ordenado del inventario y resolver problemas relacionados con información incorrecta o desactualizada |  |  |
| Validación (Opcional) | - Registrar un nuevo medicamento con sus datos principales. - Consultar la lista de productos y detalles. - Actualizar información (precio, vencimiento). - Eliminar productos descontinuados o vencidos. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 14 horas |

| HU02-Agregar usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Gestionar nuevos usuarios en el sistema |  |  |
| Para | Darles acceso con un rol definido y controlar quién puede operar en el sistema |  |  |
| Validación (Opcional) | Puede agregar usuarios y visualizar cada uno de los detalles ingresados. El sistema permite ingresar nombre completo, correo y rol. Registra al usuario si los datos son válidos. El sistema evita registrar correos duplicados. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 Hrs |

| HU03- Registrar ventas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Empleados |  |  |
| Quiero | Registrar las ventas realizadas y emitir facturas a los clientes |  |  |
| Para | Mantener control de las transacciones y entregar comprobantes válidos a los compradores |  |  |
| Validación (Opcional) | El sistema permite registrar una venta con productos, cantidades y precios Se genera automáticamente la factura (impresa o digital). Las ventas quedan almacenadas para consultas y reportes. El inventario se actualiza de manera automática después de cada venta. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 12hrs |

| HU04-Actualizar Stock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador, vendedor |  |  |
| Quiero | Actualizar el stock de los productos en el sistema |  |  |
| Para | Mantener el inventario al día y evitar faltantes o excesos de productos |  |  |
| Validación (Opcional) | Puede modificar la cantidad de stock disponible y visualizar el historial de cambios realizados en los productos. | Impacto | 20 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

| HU05- Consultar Productos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Vendedor |  |  |
| Quiero | Consultar la lista de productos registrados en el sistema de la farmacia. |  |  |
| Para | Visualizar información importante como nombre, código, cantidad disponible, precio y fecha de vencimiento, con el fin de gestionar correctamente el inventario y realizar ventas precisas. |  |  |
| Validación (Opcional) | El sistema debe mostrar correctamente todos los productos almacenados en la base de datos y permitir la búsqueda por nombre o código. | Impacto | 20 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

| HU06- Reportes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Recibir alertas de los medicamentos que están próximos a vencer |  |  |
| Para | Retirar productos antes de que caduquen |  |  |
| Validación (Opcional) | El sistema notifica medicamentos con fecha de vencimiento El administrador puede consultar un listado de los próximos a vencer. Las alertas se muestran en el sistema o por notificación (según configuración) | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

| HU07- Inicio de Sesión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Usuario |  |  |
| Quiero | Iniciar sesión en el sistema de la farmacia mediante mi nombre de usuario y contraseña. |  |  |
| Para | Acceder a mis funciones de trabajo de forma segura y proteger la información del sistema de usuarios no autorizados. |  |  |
| Validación (Opcional) | El sistema debe verificar que el usuario y la contraseña coincidan con los datos registrados en la base de datos. En caso contrario, mostrar un mensaje de error. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 9 Hrs |

Formato Product Backlog Priorizado

| ID | Historia de usuarios | Importancia | Spring programado | Fecha de inicio | Fecha fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Gestión de productos | 160 | 1 | 20/10/2025 | 23/10/2025 |
| HU03 | Registro de ventas | 160 | 1 | 24/10/2025 | 27/10/2025 |
| HU04 | Actualizar stock | 60 | 2 | 28/10/2025 | 31/10/2025 |
| HU02 | Agregar Usuarios | 60 | 2 | 31/10/2025 | 02/11/2025 |
| HU05 | Consultar productos | 48 | 3 | 02/11/2025 | 04/11/2025 |
| HU06 | Reportes | 48 | 3 | 05/11/2025 | 10/10/2025 |
| HU07 | Inicio de sesión | 48 | 3 | 11/11/2025 | 14/11/2025 |

Sprint Backlog 1

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Agregar productos | Diseño de la interfaz de registro de productos | 4hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Programar validación de campos obligatorios y del tipo correcto | 2 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Programar la estructura de datos: arreglos y clases | 2hrs | Francis Ayala |
|  |  | Programar la actualización de un producto | 1hr | Jasser Bermúdez |
|  |  | Programar el registro del producto en la estructura de datos. | 2hrs | Francis Ayala |
|  |  | Programar la eliminación del producto. | 1hr | Jasser Bermúdez |
|  |  | programar la visualización de productos. | 1hr | Ana Irias |
|  |  | Pruebas de funcionalidad. | 1 hr | Jasser Bermúdez |
| Huo 2 | Registrar Venta | Diseño de la interfaz de venta (formulario con buscador y detalle). | 3 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar validaciones de datos de entrada. | 4 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar la búsqueda de productos para agregar al detalle de venta. | 2 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Programar las validaciones de la venta (que la cantidad no supere al stock). | 1hrs | Francis Ayala |
|  |  | Programar actualización de inventario. | 2 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Programar registro de venta. | 1hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar generación de factura . | 2hr | Eduardo Guidiel |
|  |  | Realizar pruebas de validación . | 2 hrs | Francis Ayala |

Sprint Backlog 2

| ID | Historia de usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU06 | Actualizar stock | Diseño de la interfaz de actualizar stock (campos, botones y navegación lateral) | 3 hrs | Francis Ayala |
|  |  | Programar la validación los campos obligatorios y del tipo correcto | 2 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Programar el registro del producto en la estructura de datos | 1 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar la actualización de un producto | 1 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar los botones de acción (actualizar y cancelar). | 2 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Prueba de funcionalidad. | 1 hrs | Eduardo Gudiel |
| HU08 | Usuarios agregados | Diseño de la interfaz de usuarios agregados. | 3 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar la carga y visualización de la lista de usuarios (nombre, correo, rol, estado) en la tabla. | 1 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar la funcionalidad de búsqueda y filtro de usuarios en la tabla. | 1 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Implementar la pantalla de nuevo usuario al presionar el botón. | 1 hrs | Francis Ayala |
|  |  | Programar la funcionalidad para registrar un nuevo usuario con validación de datos (incluyendo rol). | 2 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Programar la funcionalidad del botón “Editar”. | 1 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Programar la lógica para actualizar los datos y el “Estado” del usuario en la estructura de datos. | 2 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Programar el botón “Eliminar”. | 1 hrs | Francis Ayala |
|  |  | Prueba de funcionalidad . | 1 hrs | Eduardo Gudiel |

Sprint Backlog 3

| ID | Historia de Usuario | Tarea | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU03 | Reportes de venta | Diseñar la interfaz del reporte de ventas. | 3 hrs | Francis Ayala |
|  |  | Programar la generación automática del reporte (por fecha o producto). | hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Permitir exportar o imprimir el reporte. | 2 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Validar que solo usuarios autorizados puedan acceder. | 1 hrs | Ana Irias |
| HU05 | Consultar Producto | Diseño de la interfaz de consulta de productos | 3 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Programar la visualización de la lista de productos en la estructura de datos. | 2 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Programar el funcionamiento del buscador (búsqueda de productos por nombre o código). | 1 hrs | Francis Ayala |
|  |  | Programar el filtro y ordenamiento de productos en la tabla. | 2 hrs | Ana Irias |
|  |  | Programar los botones de acción Editar y Eliminar en las filas de productos. | 2 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Programar validación al realizar consultas (evitar campos vacíos). | 1 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Realizar pruebas de validación. | 1 hrs | Francis Ayala |
| HU07 | Inicio de Sesión | Diseñar la interfaz del formulario (Usuario contraseña y botón de ingreso). | 3 hrs | Francis Ayala |
|  |  | Redirigir al menú principal si el inicio es correcto. | 2 hrs | Eduardo Gudiel |
|  |  | Conectar la estructura de datos para verificar usuario y contraseña. | 2 hrs | Jasser Bermúdez |
|  |  | Implementar opción para cerrar sesión para salir del sistema segura. | 1 hrs | Ana Irias |